深圳市公安局南山分局智慧南山视频门禁数据汇集和联网应用平台运维服务采购（1年）合同变更征求意见公示

依据《深圳市南山区财政局 深圳市南山区政府采购及招标中心关于进一步加强区级政府采购合同备案管理工作的通知》有关规定，深圳市公安局南山分局拟对深圳市公安局南山分局智慧南山视频门禁数据汇集和联网应用平台运维服务采购（1年）合同部分条款进行变更，现将有关情况向社会大众征求意见：

采购项目名称：深圳市公安局南山分局智慧南山视频门禁数据汇集和联网应用平台运维服务采购（1年）项目 合同金额（万元）：113.65 中标供应商：深圳市华云中盛科技股份有限公司

变更内容描述：（包括变更事项、变更金额、原合同要求等） 原合同中的付款方式由： “1）合同签订生效后第1个月支付合同金额50%首款，即人民币伍拾陆万捌仟贰佰伍拾元整（¥568,250.00元）。 2）合同签订后第7个月支付合同金额50%尾款，即人民币伍拾陆万捌仟贰佰伍拾元整（¥568,250.00元）。 3）如付款方式与深圳市南山区财政局相关规定有冲突，以深圳市南山区财政局相关规定为准。”， 变更为：“1）合同签订生效后第1个月支付合同金额50%首款，即人民币伍拾陆万捌仟贰佰伍拾元整（¥568,250.00元）。 2）合同签订后第7个月支付合同金额40%进度款，即人民币肆拾伍万肆仟陆佰元整（¥454,600.00元）。 3）本项目运维服务合同期满并经甲方验收合格后支付合同剩余尾款。 4）如付款方式与深圳市南山区财政局相关规定有冲突，以深圳市南山区财政局相关规定为准。” 合同其余内容无变更。

变更的理由及相关说明： 深圳市公安局南山分局智慧南山视频门禁数据汇集和联网应用平台运维服务采购（1年）合同于2026年5月12日完成签订与备案，根据我局内控制度要求，需变更原合同的付款方式。

征求意见期限：从2026年5月28日至2026年6月4日（公示时间不得少于5个工作日）

联系方式： 采购人：深圳市公安局南山分局 地址：深圳市南山区南头街道深南大道10388号 联系电话：18188613338 传真：/ 合同备案机构：深圳市南山区财政局 地址：深圳市南山区深南大道12017号劳动大厦9楼 联系电话：0755-86673731

备注：对公示内容有异议的，请于公示之日起至期满之日止以实名书面方式（包括联系人、地址、联系电话）将意见反馈至采购人和深圳市南山区财政局。